Címzett: ELTE TTK HÖK Választmány

Tárgy: Kioszk projekt finanszírozás

Ügyintéző: Gönci Balázs

Tisztelt Választmány!

Az ELTE TTK HÖK és TÁTK HÖK elnökei 2006. évre megállapodtak abban, hogy 500-500 ezer forinttal közös fejlesztéseket hajtanak végre, valamint szó volt kioszkok beüzemeléséről is. Ez alapjánt az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány megkezdte kioszkok beüzemelését a két (É-i és D-i) épületben.

A TÁTK HÖK a fejlesztést 350.000 forinttal támogatta az idei évben, míg az IK 12 számítógéppel. A 12 gép beüzemelésének költsége 972.000 Ft, míg a beüzemeléshez szükséges egyszeri beruházás 100.000 Ft. (Ez utóbbi azért csökkent a 3 kari elnökségi óta ilyen drasztikusan, mert az eredetileg tervezett kezelőfelület nem készült el, így azt ki se kellett fizetni és egy lényegesen egyszerűbbet fogunk használni.)

A költségekből kioszkonként 57.000 Ft-ot kell közvetlenül az Alapítványnak kifizetnie (kioszk szekrény és alkatrészek), valamint az indulási költségből 2-3 Wifi megvásárlása készpénzes (2 megvásárlása történt eddig meg, az 42.000). Tehát a jelenleg pontosan ismert közvetlen költségek 726 000 Ft, ebből a TÁTK támogatását leszámítva 376 000 Ft marad, melynek kifizetését kérem a TTK HÖK-től. Ha ez az idei év gazdasági helyzetében nem lehetséges (kötelező tartalékképzés miatt), akkor kérem, hogy ezt a következő évre ütemezve, de idei döntéshozatallal támogassa a Választmány.

Az Alapítvány és dolgozói az egyéb költségeket vállalják, kiszámításuk úgy történt, hogy a ledolgozott munkaórát és annak értékét piaci vettük figyelembe, nem pedig az adott személy fizetése alapján kalkulálható munkaórát.

A fenti leírástól a tényleges kifizetések ütemezése kis mértékben eltér. Így jelenleg már 16 kioszk szekrény került kifizetésre, viszont csak 8 számítógépet tettünk alkalmassá kihelyezésre. Ennek oka, hogy az első 4 kioszk kihelyezését követően számos olyan technikai probléma merült fel, melyek megoldására Dudás Gábornak eddig nem volt ideje és energiája, így a további gépek kirakása helyett ezen problémák megoldását kértem tőle.

Az előterjesztésben szereplő gépenkénti 15.000 Ft-os alkatrészbeszerzés nem pontos összeg, a teljes projekt végén számlákkal együtt a választmány számára benyujtásra kerül egy végleges elszámolás.

| Budapest, 2006. november 28. | Gönci Balázs ELTE TTK Hallgatói Alapítvány elnök |
| --- | --- |

Lágymányosi kiosk fejlesztési projekt

2006 márciusában született meg a három hallgatói önkormányzat és az alapítvány közös ötlete, hogy telepítsünk a folyosókra ETR terminálok.

2006 júliusában kaptunk 8 darab számítógépet az informatikai kartól kiosk célra. Ezt két géppel az alapítvány gépeiből kiegészítve hoztunk létre egy 10 gépes flottát.

2006 júliusában megegyezés születik a kioskok kezelőfelületének kialakítására Szatmári Elemérrel

2006 augusztusában beszereztünk 10 darab kioskszekrényt, ugyanebben a hónapban megtörtént a szekrények felkészítése az üzembehelyezése.

2006 augusztus 31  a kezelőfelület félkész állapotban lévő átvétele

2006 szeptember 1-jén beüzemelésre került 4 darab kiosk a KTCS portánál, windows operációs alappal.

2006 szeptember 18. üzemeltetés kiértékelése, feladatok összegzése és kiosztása Dudás Gábor és Szatmári Elemér részére.

2006 október 2. újabb 4 gépet kaptunk kiosk célra az Infomatikai Kartól.

2006 október 15. 6 gépre kapunk ígéretet a Társadalomtudományi Kartól.

2006 október 23. folyamatos üzemeltetési nehézségek miatt a 4 kioskkal átálltunk linuxos alapra.

2006 október 19. megegyezés a DEXTER KFT-vel, arról, hogy ők finanszírozzák a kioskok felmatricását.

2006 október 20. újabb 6 kioskszekrény megrendelésének elindítása.

2006 október 25. beüzemelésre fog kerülni a maradék 6 kiosk is linuxos operációs rendszerrel.

2006 november 30. újabb 6 kiosk beüzemelése.

Közeli cél: A kezelőfelületi kérdés áttekintése, a matricák felragaztása

A projekthez eddig az alábbi támogatásokat kaptuk:

| Informatikai Kar | 8 számítógép | 2006 július |
| --- | --- | --- |
| Informatikai Kar | 4 számítógép | 2006 október |
| Társadalomtudományi Kar HÖK | 350 000 forint | 2006 augusztus |

Egy kiosk beüzemelésének költsége:

| számítógép | támogatásban ingyen |
| --- | --- |
| szekrény | 42 000 forint |
| alkatrészek (új billentyűzet, egér, WIFI kártya) | 15 000 forint |
| alkatrészek beszerzése | 2 000 forint |
| szoftveres beállítás | 15 000 forint |
| egyetemi adminisztráció kezelése | 5 000 forint |
| kihelyezés (szállítás) | 2 000 forint |
| összesen | 81 000 forint |

Beindítási egyszeri költségek:

100 000 forint, a kezelői felület kialakítására, valamint a kioskok megtervezésére és a WIFI routerek beszerzésére